|  | Утвержден попечительским советом СНКО «Региональный фонд», протокол; от 10.10.2014_№ 5. |
| --- | --- |

Регламент

взаимодействия Специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" с собственниками помещений в многоквартирных домах при осуществлении последними функций по планированию и организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. В настоящем Регламенте определяется порядок взаимодействия Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (далее - региональный оператор) с собственниками помещений в многоквартирных домах при осуществлении последними функций по планированию и организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - собственники).

Настоящий регламент разработан с целью конкретизации и уточнения порядка взаимодействия, в том числе установления сроков принятия решений региональным оператором.

2. Региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта. Срок предоставления таких предложений на 2015 год осуществляется до 01.03.2015.

3. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложений, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение в соответствии со статьями 44 - 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

перечень работ по капитальному ремонту;

смета расходов на капитальный ремонт;

сроки проведения капитального ремонта;

источники финансирования капитального ремонта;

лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

5. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в срок установленный пунктом 3 настоящего регламента, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, региональный оператор после подведения итогов мониторинга результатов планируемых показателей выполнения региональной программы, в срок до 31 марта года, последующего за годом, в котором  планировался капитальный ремонт, направляет в орган местного самоуправления информацию, для принятия решения о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

6. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой капитального ремонта, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого многоквартирного дома региональной программой капитального ремонта, региональный оператор в срок до 1 марта года следующего за годом, в котором планировалось проведение капитального ремонта, направляет в орган местного самоуправления информацию для принятия решения о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, такое решение органом местного самоуправления направляется владельцу специального счета и региональному оператору.

7. В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора в срок, установленный ЖК РФ, региональный оператор вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением их на счет регионального оператора.

8. В состав конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома включается представитель собственников помещений в многоквартирном доме в случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме соответствующего решения.

Указанное решение должно быть получено региональным оператором в срок не позднее чем за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.

9. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обязано осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, заявить об этом региональному оператору в письменном виде.

10. Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки выполненных работ (за исключением случаев авансирования работ по капитальному ремонту).

Такой акт приемки не предоставляется в случае осуществления операции по выплате аванса на оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать процентов от стоимости таких услуг и (или) работ по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

11. Информация о ходе реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта размещается на сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при необходимости и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Новгородской области, публикуется в средствах массовой информации.

12. Во всем остальном региональный оператор и собственники помещений в многоквартирных домах руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

_______________________________