Специализированная некоммерческая организация

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»

СНКО «Региональный фонд»

Юридический адрес: Воскресенский бульвар, д. 3, каб. 302, Великий Новгород,                          Россия 173002

Фактический адрес: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 81, Великий Новгород, Россия 173008

ОГРН 1135300000857, ИНН 5321801523, КПП 532101001

т/факс: 8-816-2-78-20-01, e-mail: info@kapremont53.ru

_____________________________________________________________________________

|  |  | Для собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 37 |
| --- | --- | --- |
| от 19.06.2015 №РФК-1522-И на № от |  |  |
| О направлении предложения по капитальному ремонту МКД |  |  |

- Уважаемые собственники помещений!

В соответствии с ч. 3 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации направляем Вам предложение по проведению капитального ремонта фундамента (усиление) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область,    г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 37, который запланирован на 2016 год.

| Перечень и объем работ (услуг) по капитальному ремонту | Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента. |
| --- | --- |
| Планируемая стоимость работ и (или) услуг | Ремонт фундамента – 2197325,2 руб. (с НДС). В данную стоимость не входят стоимость экспертизы и услуги технического надзора (стоимость рассчитана с учетом индекса цен 2015 года и может быть пересчитана на основании действующего индекса цен на период проведения работ, но не может превышать предельную стоимость капитального ремонта конструктивного элемента. |
| Предполагаемый срок начала работ | 2016 г. |
| Порядок и источник финансирования | Сумма средств, накопленных собственниками помещений в МКД в 2014 - 2015 годах составляет – 35865,56 руб. Средства, предоставляемые на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и полученные СНКО «Региональный фонд» от собственников помещений в других многоквартирных домах, расположенных на территории одного муниципального района (городского округа) и формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора составляет - 2161459,64 руб. |
| Другие предложения |  |

В соответствии с ч. 4 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме обязаны рассмотреть указанные предложения и принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

1) перечень работ по капитальному ремонту;

2) предварительная стоимость работ (услуг);

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

На основании изложенного, СНКО «Региональный фонд» просит принять на общем собрании собственников помещений соответствующее решение о проведении капитального ремонта общего имущества в МКД и направить его в адрес регионального оператора не позднее чем через три месяца с момента получения предложения.

В случае, если в указанный срок собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не примут решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления примет решение о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области                       от 03 февраля 2014 года № 46, по предложениям регионального оператора.

Образец протокола и проектно-сметная документация размещена на сайте www.kapremont53.ru в разделе Информация подраздела Собственникам.

Генеральный директор

СНКО «Региональный фонд»                                                        А.Ю. Уткин